План мероприятий по реализации решений Всемирной конференции радиосвязи 2003 года

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 «Запросы от администраций по исключению примечаний их стран или исключению названия их стран из примечаний, если этого больше не требуется, согласно Резолюции 26 (Переcм. ВКР-97)» |  |  |  |
| Исключение упоминания о Российской Федерации из примечаний 5.482, 5.483 и 5.545 Регламента радиосвязи (РР). | При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в Регламент радиосвязи (РР) по результатам ВКР-03. | Рабочая группа по корректировке Таблицы | 1.06.2004 |
| 1.2 «Рассмотреть и при необходимости принять меры по п. 5.134 и соответствующим Рез. 517 (Переcм. ВКР-97) и 537 (ВКР-97) и Рек. 515 (Переем. ВКР-97), 517 (ВЧРВ-87), 519 (ВАКР-92) и Прил. 11 в свете предусмотренных в них исследований и действий, особо учитывая достижения в новых методах модуляции, включая цифровые технологии, позволяющие обеспечить оптимальное соотношение между качеством звукового сигнала, шириной полосы и надежностью линии связи при использовании полос диапазона ВЧ, распределенных радиовещательной службе» |  |  |  |
| - Модифицировано прим. 5.134 Статьи 5 PP. 2. Модифицирована Резолюция 535, определяющая условия использования Статьи 12 РР, с учетом особенностей цифрового сигнала при введении в эксплуатацию цифровых передатчиков в ВЧ диапазоне. 3. Модифицирована Резолюция 517 «Внедрение передач (излучений) с цифровой модуляцией или модуляцией с одной боковой полосой (ОБП) в ВЧ диапазоне между 5900 кГц и 26100 кГц, распределенных радиовещательной службе». При этом Приложение к Резолюции 517 (ВКР-97) «Процедура перехода от модуляции с двумя боковыми полосам (ДБП) к модуляции ОБП или другим технологиям модуляции, эффективно использующим спектр, в ВЧ диапазоне» упразднено как утратившее свою актуальность. 4. Принята Резолюция 543 «Временные величины защитных отношений по РЧ для излучений, модулированных аналоговыми и цифровыми | 1. В ходе проведения экспериментальных работ по организации на территории Российской Федерации опытных зон экспериментального цифрового звукового радиовещания уточнить величины защитных отношений, требуемых для защиты цифровых станций ВЧ радиовещания. 2. На основе результатов, полученных операторами ВЧ вещания, представить Подготовительной комиссии при ГКРЧ предложения по включению уточненных величин защитных отношений в Рек. МСЭ-Р BS.1615 «Планируемые параметры» для цифрового звукового радиовещания на частотах ниже 30 МГц». 3. Разработать технические условия развертывания в Российской Федерации сетей цифрового звукового вещания с учетом обеспечения ЭМС. | ФГУП «РТРС», ФГУП «Голос России», ФГУП НИИР ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ), ФГУП НИИР ФГУП «РТРС», ФГУП НИИР, Минобороны России, | IV кв. 2005 г I кв. 2006 г. IV кв. 2006 г. |

| #### Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| сигналами в радиовещательной службе в ВЧ диапазоне». 5. Упразднены, как утратившие своё предназначение, Рек. 515 (Переcм. ВКР-97), 519 (ВКР-92) и Рез. 537 (ВКР-97). |  | Спецсвязь России, РАСУ |  |
| 1.5 «Регламентные положения и потребности в спектре новых и дополнительных распределений подвижной и фиксированной службам, а также спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований, и рассмотрение статуса радиолокационной службы в диапазоне частот 5150-5725 МГц с целью его повышения с учетом результатов исследований МСЭ-Р (Резолюция 736, ВКР-2000)» 1.6. «Регламентные меры для защиты фидерных линий (Земля-космос) для подвижной спутниковой службы, которые работают в полосе 5 150-5 250 МГц, с учетом последних Рекомендаций МСЭ-Р (например, Рекомендаций МСЭ-Р S.1426, S.427 и М.1454)» |  |  |  |
| По результатам ВКР-03: - принято распределение подвижной службе в полосах частот 5 150 - 5 350 МГц и 5 470 - 5 725 МГц с введением ограничений в Резолюцию 229 на устройства RLAN, позволяющие использовать эти устройства в полосе частот 5 250-5 350 МГц и 5 470-5 725 МГц как внутри, так и вне зданий, а в полосе частот 5 150-5 250 МГц только внутри зданий; - были введены ограничения на устройства RLAN в полосе частот 5 150 - 5 250 МГц для защиты НГСО ПСС; - принято первичное распределение ССИЗ (активная) и СКИ (активная) в полосе 5 460-5 570 МГц путем изменения примечания 5.448В при условии не требовать защиты и не создавать помех радионавигационной службе; - повышен статус службы радиолокации до первичного в полосе частот 5350-5650 МГц при условии не требовать защиты и не создавать помех радионавигационной службе. | 1. Продолжить научно-исследовательские работы, направленные на уточнение условий использования в Российской Федерации распределений подвижной службе в диапазоне 5 ГГц для развертывания систем беспроводного доступа, включая разработку Рекомендации по ограничению размеров зон обслуживания и определению необходимого частотного ресурса для создания сетей связи фиксированного беспроводного доступа с учетом Решений ГКРЧ от 30.07.01 № 11/1, от 23.12.02. №20/2 и от 23.12.02 №23/5. 2. Разработчикам систем спутниковых исследований Земли использовать первичное распределение полосы частот 5 460 - 5 570 МГц спутниковой службе исследований Земли (активная) и службе космических исследований (активная) в разработках спутниковых бортовых радиолокаторов для высокоточных измерений высоты волнения моря и мирового океана. | НРА Минобороны России, ФГУП НИИР, ФГУП ГРЧЦ Росавиакосмос, РАСУ РАН | I кв. 2005 г. 2004-2006г.г. |
| 1.7 «Пересмотр положений Статей 19 и 25 Регламента радиосвязи (РР) и других положений РР, затронутых данным пересмотром» |  |  |  |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Приняты изменения Статей 19 и 25 Регламента радиосвязи, касающиеся порядка назначения позывных сигналов и правил радиолюбительской связи. | Провести работы по уточнению порядка регистрации и эксплуатации любительских радиостанций в Российской Федерации. | ФГУП ГРЧЦ, Союз радиолюбителей России | IV кв. 2004 г. |
| 1.8.2 «Рассмотреть результаты исследований и любых предложенных регламентных мер в отношении защиты пассивных служб от нежелательных излучений, в частности, от передач космических служб в соответствии с пунктами 5 и 6 раздела «рекомендует» Рекомендации 66 (Пересм. ВКР-2000)» |  |  |  |
| Приняты следующие решения: - для спутниковой службы исследований Земли (пассивной) принята Рез. 738, определяющая необходимость проведения дальнейших исследований; для радиоастрономической службы приняты резолюции, определяющие: а) Рез. 739 - процедуры проведения консультаций между администрациями «активных» и «пассивных» служб по согласованным парам полос частот; б) Рез. 740 предусматривает анализ совместимости между радиоастрономической службой и активными космическими службами в некоторых соседних и близко расположенных полосах частот. | Определить уровни нежелательных излучений передатчиков навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в полосе 1610,6 - 1613,8 МГц, используемой радиоастрономической службой в соответствии с требованиями Резолюции 740. | Минобороны России, Росавиакосмос, РАН, ФГУП ГРЧЦ, ФГУП НИИР, НРА | П кв. 2005 г. |
| 1.9 «Рассмотреть Приложение 13 и Рез. 331 (пересм. ВКР-97) с целью их отмены и, при необходимости, рассмотреть соответствующие изменения Главы SVII и других положений РР с учетом продолжающегося перехода к Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМССБ) и ее внедрения» |  |  |  |
| 1. В Приложение 13 РР внесены изменения, исключающие несоответствия некоторых положений действующим документам МСЭ. 2. Оставлена без изменений Статья 52 «Специальные правила в отношении использования частот», с целью сохранения на переходный период положений, касающихся использования канала 16 УКВ (частота 156.8 МГц - обмен в случае бедствия и вызывная частота в режиме радиотелефонии), 3. Внесено изменение в Статью 55 РР | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. Внести необходимые изменения в соответствующие нормативные документы. | Рабочая группа по корректировке Таблицы Минтранс России | 1.06.2004 IV кв. 2005 г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| «Радиотелеграфия Морзе», заключающееся в отмене положений, регламентирующих обязательное применение процедур радиотелеграфной связи. 4. Модифицирована Рез. 331 «Переход к ГМССБ». |  |  |  |
| 1.11 «Рассмотреть возможное расширение подвижной спутниковой службе (Земля - космос) на вторичной основе в полосе 14,0 - 14,5 ГГц для обеспечения функционирования воздушной подвижной спутниковой службы, как предусмотрено Резолюцией 216 (Пересмотр ВКР-2000)» |  |  |  |
| Произведено распределение полосы частот 14 - 14.5 ГГц на вторичной основе для воздушной подвижной спутниковой службы (направление «Земля-космос»). | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. В соответствии с Решением ГКРЧ №30/5 от 1.12.2003 разработать и согласовать в установленном порядке условия использования на территории Российской Федерации земных станций на воздушных судах типа «ЗСВС-ФАР» и «ЗСВС-Рефлектор». 3.Дозаявитъ воздушную подвижную спутниковую службу в рамках спутниковой сети ЭКСПРЕСС-7, включая регистрацию типовых земных станций воздушной подвижной спутниковой службы. | Рабочая группа по корректировке Таблицы ООО «Коннекшн бай Боинг Истерн Юроп» ЗАО «ГАЗКОМ», ООО «Коннекшн бай Боинг Истерн Юроп», ФГУП ГРЧЦ | 1.06.2004 IV кв. 2004 г. IV кв. 2004 г. |
| 1.12 «Рассмотреть вопросы распределения частот и регламентарные вопросы, касающиеся космических научных служб в соответствии с Резолюцией 723 (Переcм. ВКР-2000), и рассмотреть все распределения частот спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований в полосе между 35 и 38 ГГц с учетом Резолюции 730 (ВКР-2000)» |  |  |  |
| В Таблицу распределений полос частот Статьи 5 Регламента радиосвязи внесено: 1. Новое примечание к Таблице распределения полос частот РР, устанавливающее дополнительное распределение на первичной основе полосы частот 258-261 МГц службам космических исследований в России, Украине, Казахстане и Китае. | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. При разработке и эксплуатации систем управления малыми спутниками учитывать принятые ВКР-03 распределения на | Рабочая группа по корректировке Таблицы Росавиакосмос, Минобороны России | 01.06.2004 2004-2005 г.г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Первичное распределение службе космических исследований (Земля-космос) в полосе частот 7145- 7235 МГц. 3. Распределение службе космических исследований (космос-Земля) полосы частот 25.5-27 ГГц на первичной всемирной основе. 4. В полосе частот 35.5-36 ГГц расширено первичное распределение полосы частот спутниковой службе исследований Земли (активная) до 500 МГц, при этом исключен пункт 5.551А Регламента радиосвязи и установлены ограничения на плотность потока мощности, создаваемую у поверхности Земли. | первичной основе полосы частот 258-261 МГц службам космических исследований и космической эксплуатации (Земля-космос). 3. Провести мероприятия по международно-правовой защите частотных присвоений спутниковой системе управления «Компарус» в соответствии с принятыми ВКР-03 первичным распределением службе космических исследований (Земля-космос) в полосе частот 7145-7235 МГц и исключением необходимости получения станциями службы космических исследований согласия по пункту 9.21 Регламента радиосвязи. 4. Провести разработку бортового радиокомплекса с учетом итогов ВКР-03. 5. Разработчикам систем спутниковых исследований Земли использовать принятое первичное распределение полосы частот 35.5-36 ГГц спутниковой службе исследований Земли (активная) в разработках спутниковых бортовых радиолокаторов для исследований облачных покровов Земли. | Росавиакосмос, Минобороны России, ФГУП ГРЧЦ # Росавиакосмос Росавиакосмос, РАСУ, Росгидромет | IV кв. 2004 г. 2004-2005 г.г. 2004-2006 г.г. |

| ##### Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 «Рассмотреть, с учетом примечания S5.543A, регламентные положения и возможное определение существующих распределений частот для служб, которые можно использовать на стратосферных станциях, и результаты исследований МСЭ-Р, проведенных согласно Резолюциям 122 (Пересм. ВКР-2000) и 734 (ВКР-2000)» |  |  |  |
| ВКР-03 решила продолжить изучение вопросов, связанных с использованием станций на высотных платформах для фиксированной связи в диапазонах 28, 31 и 47 ГГц, на основе пересмотренных Резолюций 122 и 734 и новой Резолюции для диапазона 28/31 ГГц. | При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. | Рабочая группа по корректировке Таблицы | 01.06.2004 |
| 1.15 «Рассмотреть результаты исследований в отношении радионавигационной спутниковой службы (РНСС) согласно Резолюциям 60S, 606 и604 (ВКР-2000) (использование полосы частот 1164 - 1215 МГц системами РНСС (космос - Земля); использование полосы 1215 - 1300 МГц системами РНСС (космос - Земля) и исследование совместимости между РНСС (космос - Земля), работающей в полосе частот 5010 - 5030 МГц, и радиоастрономической службой (РАС), работающей в полосе 4990 - 5000 МГц» |  |  |  |
| 1. Одобрена новая Резолюция 609 для обеспечения выполнения суммарной ЭППМ, создаваемой всеми системами РНСС с целью защиты воздушной радионавигационной службы. 2. Принята новая Рекомендация 608, устанавливающая основные принципы по проведению консультационных собраний, в соответствии с Резолюцией 609. 3. Для НГСО систем РНСС введены процедуры координации в дополнение к уже применяемой процедуре для ГСО систем РНСС. 4. Одобрена Резолюция 610, определившая дополнительные условия, которые должны считываться при координации систем РНСС с целью исключения в максимально возможной степени «бумажных» сетей РНСС. 5. Для защиты службы радиолокации в примечание 5.329A РР включены положения, в соответствии с которыми системы РНСС не должны создавать помех указанным службам, но имеют право требовать защиты | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. Участвовать в координационных собраниях, проводимых в соответствии с Резолюцией 609 (ВКР-03). 3. Разработать условия совместного использования системами РНСС (включая ГЛОНАСС) следующих полос частот: - 1164-1215 МГц (с бортовым оборудованием DME отечественного производства); - 1215-1300 МГц (с первичными радиолокаторами управления воздушным движением). | Рабочая группа по корректировке Таблицы Минобороны России, Росавиакосмос, Минсвязи России Минобороны России, Росавиакосмос, ГСГА Минтранса России | 01.06.2004 2004-2007 г.г. 2004-2005 г.г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| от них |  |  |  |
| 1.22 «Рассмотреть ход исследований МСЭ-Р в отношении будущего развития концепции IMT-2000 и систем после IMT-2000 согласно Резолюции 228 (ВКР-2000)» |  |  |  |
| В ходе ВКР-03 сформирован новый текст Резолюции 228, в котором нашли отражение позиция Российской Федерации по: - целесообразности рассмотрения нижних диапазонов полос частот для идентификации систем подвижной связи на основе технологии IMT-MC-450 (примечание 5.381); - целесообразность использования нижних диапазонов частот не только в развивающихся странах, но и в странах с большой территорией и малой плотностью | Провести в рабочей группе по вопросам систем подвижной связи на основе технологии IMT-MC-450 в составе Подготовительной комиссии при ГКРЧ работы по идентификации полос частот в диапазоне 450 МГц как полосы IMT-2000 | Подготовительная комиссия при ГКРЧ | I квартал 2006 г |
| 1.23 «Рассмотреть вопрос по пересмотру распределений любительской, любительской спутниковой и радиовещательным службам в диапазоне 7 МГц на всемирной основ с учетом Рекомендации 718 (ВАКР-92)» |  |  |  |
| Принятое ВКР-2003 решение заключается в следующем распределении: 7 000-7 100 кГц- РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА 7100-7 200 кГц - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА 7 200-7 300 кГц - РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (Район 2), РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (Районы 1 и 3) 7 300-7 400 кГц - РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 7400-7450 кГц-РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ (Районы 1 и 3) ФИКСИРОВАННАЯ и ПОДВИЖНАЯ (Район 2) 7450-8 100 кГц -ФИКСИРОВАННАЯ и ПОДВИЖНАЯ | 1.Провести комплекс работ по определению возможности перевода передатчиков радиовещательных станций из диапазона частот 7100-7200 кГц в более высокие полосы 2. Провести комплекс мероприятий по определению возможности перевода РЭС, использующих частотные присвоения в полосе 7300 - 7450 кГц, в другие полосы частот в соответствии с обоснованными потребностями в спектре. | ФГУП «РТРС», ФГУП НИИР, ФГУП ГРЧЦ Минсвязи России, ФГУП ГРЧЦ, Минобороны ### Спецсвязь России | 2004 - 2008 г.г. 2004 - 2008 г.г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведении / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.27 «Проанализировать, в соответствии с Резолюциями 540 (ВКР-2000) и 735 (ВКР-2000), исследования, проведение которых поручено МСЭ-Р в этих резолюциях, и изменить, в случае необходимости, соответствующие регламентные процедуры и связанные с ними критерии совместного использования, содержащиеся в Приложениях S30 и S30A и в иных положениях, имеющих отношение к данному вопросу» |  |  |  |
| ВКР-03 разрешила использовать присвоения плана радиовещательной спутниковой службы для малых земных станций ФСС. | 1. Подготовить предложения к Саммиту по информатизации 2005 г. по созданию глобальной цифровой спутниковой сети на основе национальных плановых присвоений. Разработка проекта всемирного стандарта малых земных спутниковых станций. 2.Разработать программы использования планового ресурса радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 17,3-18,1 ГГц для передач ФСС с целью широкого внедрения доступа в Интернет в районах, не обеспеченных наземными каналами связи. Подготовить проект Решения ГКРЧ по использованию полосы частот 17,8-18,1 ГГц. | ФГУП НИИР, ФГУП ГРЧЦ ФГУП НИИР, ФГУП ГРЧЦ | II кв. 2005 г. IV кв. 2004 г. |
| 1.28 «Использование полосы 108 - 117.975 МГц для передачи сигналов радионавигационных дифференциальных поправок стандартными системами ИКАО наземного базирования» |  |  |  |
| 1. Принято новое примечание 5.197А, в котором указано, что полоса частот 108-117.975 МГц может также использоваться на первичной основе воздушной (R) подвижной службой, ограниченной системами передачи навигационной информации в поддержку воздушной навигации и функций обзора. Такое использование должно быть в соответствии в Резолюцией 413, не должны создаваться вредные помехи и требоваться защита от станций, работающих в воздушной радионавигационной службе. 2. Принята Резолюция 413, в которую включены положения по защите службы радиовещания, в полосе 87-108 МГц, от дополнительных авиационных систем | 1. Провести исследования устойчивости отечественных приемников бортового оборудования ILS (курсовой канал) и VOR к воздействию сигналов VDL режима 4, излучаемых в полосе частот 108 - 118 МГц (с учетом особенностей работы бортового передатчика системы зависимого наблюдения) с целью разработки критериев и методов частотного планирования. 2. Разработать предложения по уточнению требований Приложения 10 ИКАО к оборудованию VDL режима 4 с целью устранения выявленных недостатков и | ГСГА Минтранса России, Минобороны России, Росавиакосмос, РАСУ ГСГА Минтранса России, Минобороны России, | 2004-2005 г.г. 2004-2005 г.г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| обзора, которые могут работать в полосе 112-117.975 МГц, и указано, что частоты ниже 112 МГц не должны использоваться дополнительными авиационными системами, «до полного решения вопросов потенциальной совместимости с нижней соседней полосой 87-108 МГц». | разработке критериев и методов частотного планирования. | ФГУП НИИР |  |
| 1.30 «Рассмотреть возможность изменения процедур предварительной публикации, координации и регистрации спутниковых сетей в соответствии с требованиями Резолюции 86 (Миннеаполис, 1998)» |  |  |  |
| - Расширен до семи лет срок представления информации по Резолюции 49. Проведена работа по сохранению данных, представляемых по данной Резолюции. - Разработан новый порядок принятия Правил процедур (введена процедура комментирования администрациями проектов Правил процедур). - Разработан порядок применения различных редакций Регламента радиосвязи при проведении процедур координации и регистрации спутниковых систем. - Модифицированы процедуры предварительной публикации, координации и регистрации спутниковых систем. | 1. Провести анализ сроков действия частотных присвоений спутниковым сетям и представить в БР МСЭ, при необходимости, сведения по их продлению. 2. Разработать проект нормативно-правового документа о порядке возмещения расходов БР МСЭ за обработку заявок на спутниковые сети. | ФГУП ГРЧЦ, ФГУП НИИР, Минобороны России, Росавиакосмос, Росгидромет, Спецсвязь России, рос. операторы спутниковых сетей Минсвязи России, ФГУП ГРЧЦ, ФГУП НИИР, Минобороны России, Спецсвязь России, рос. операторы спутниковых сетей | Ш кв. 2004 г. IV кв. 2004 г. |
| 1.31 «Рассмотреть дополнительные распределения подвижной спутниковой службе в диапазоне 1-3 ГГц согласно Резолюциям 226 (ВКР-2000) и 227 (ВКР-2000)» |  |  |  |
| ВКР-03 распределила: - полосу 1518 - 1525 МГц (космос - Земля) для ПСС на первичной основе в Районах 1 и 3 при условии соблюдения системами ПСС пределов на уровни ППМ у поверхности Земли и непредъявлении претензий на возможные помехи со стороны РЭС существующих | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. Разработать предложения и, при необходимости, провести работы по | Рабочая группа по корректировке Таблицы Росгидромет, РАН, | 01.06.2004 IV кв. 2004 г. |

| Принятые ВКР-03 решения | Планируемые работы | Исполнители | Срок проведения / окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| первичных служб; - полосу 1668-1675 МГц (Земля-космос) для ПСС на первичной основе в глобальном масштабе при условии того, что не будут создаваться помехи РЭС существующих первичных служб | заявлению в МСЭ-Р базовых станций метеорологической спутниковой службы в полосе 1670-1675 МГц и радиоастрономических станций на борту космического аппарата в полосе 1660-1670 МГц | Росавиакосмос, ФГУП ГРЧЦ |  |
| 1.37 «Рассмотреть регламентные и технические положения для спутниковых сетей, использующих высокоэллиптические орбиты» |  |  |  |
| - Приняты пределы ППМ, ЭППМ излучений спутников НГСО сетей для диапазонов частот 4, 6, 11, 14 ГГц. Вопрос касается защиты земных станций ГСО сетей и станций ФС от спутников НГСО. 2. Принято решение относительно использования полосы частот 1-3 МГц, системами непосредственного звукового вещания со спутников на негеостационарных (высокоэллиптических) орбитах. | 1. Разработать условия использования и программно-методического обеспечения для проведения экспертизы заявочных документов в МСЭ для систем на высокоэллиптических орбитах. 2. Исследовать перспективность создания в России в диапазоне 1-3 ГГц спутниковых систем непосредственного звукового вещания на высокоэллиптических орбитах. | Минобороны России, ФГУП ГРЧЦ, ФГУП НИИР ФГУП НИИР, НРА, МПТР, РАН | IV. 2004 г. 2004-2005 г.г. |
| 1.38 «Рассмотреть возможность распределения полосы частот шириной до 6 МГц для спутниковой службы исследования земли (активной) в полосе частот 420-470 МГц в соответствии с Резолюцией 727 (Пересм. ВКР-2000)» |  |  |  |
| Полоса частот 432-438 МГц распределена на вторичной основе спутниковой службе исследований Земли (активной) в соответствии с п.п. 5.29 и 5.30 Регламента радиосвязи, а также с учетом требований Рекомендации МСЭ-Р SA. 1260-1. | 1. При корректировке Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации учесть изменения, внесенные в РР по результатам ВКР-03. 2. Разработать условия использования бортовых космических радиолокаторов перспективных космических систем наблюдения и мониторинга Земли в полосе 432-438 МГц с учетом требований по обеспечению ЭМС с РЭС другого назначения | Рабочая группа по корректировке Таблицы Росавиакосмос, Минобороны России, Спецсвязь России, ФГУП ГРЧЦ, Минсвязи России, | 01.06.2004 2004-2005 г.г. |

Начальник УЧР															В.А. Шамотин